ДОГОВОР № _______/______

на выполнение комплекса работ по демонтажу с последующим выкупом лома металлов

г. Нижний Тагил      	     						      	 «_____» _____________ 2025 г.

Публичное акционерное общество «Уралхимпласт» (ПАО «УХП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Тынянских Елены Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________________________________________________________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает Подрядчику выполнение комплекса работ: Демонтаж технологического оборудования и металлоконструкций с последующим выкупом лома металлов, образовавшихся в ходе демонтажа с последующей очисткой территории объекта от строительного мусора, образовавшегося в ходе демонтажных работ на объекте: Производственный цех 05 литер 18 (номер строения по ген. плану 481) ПАО «УХП» по адресу г. Нижний Тагил, Северное шоссе 21,

  - Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы, предусмотренные в п. 1.1. Договора, в согласованный срок и в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего Договора.

  - Заказчик обязуется продать Подрядчику лом черных и цветных металлов (далее по тексту Товар), полученный в результате выполнения Подрядчиком работ по демонтажу технологического оборудования и металлоконструкций на объекте: Производственный цех 05 литер 18 (номер строения по ген. плану 481), а Подрядчик обязуется принять Товар и оплатить его на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

  - Подрядчик самостоятельно производит комплекс демонтажных работ технологического оборудования и металлоконструкций, их разделку, сортировку, подготовку, погрузку в транспортное средство, взвешивание в присутствии представителя Заказчика и вывоз (транспортирование) Товара с территории Заказчика, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.

  - Работы по Договору считаются выполненными в полном объеме, а результат работ принятым после предоставления Подрядчиком полного комплекта исполнительной документации, и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Общие календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

  - начало работ: ______________г.

  - окончания работ: ___________ г.

  - Сроки выполнения работ могут быть изменены путем составления Дополнительного соглашения, подписываемого обеими сторонами.

- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

  - Предоставление Товара Заказчиком в распоряжение Подрядчика осуществляется с момента подписания Сторонами первичных документов, указанных в п. 5.2.5. настоящего Договора.

  - Стороны допускают отклонение (засоренность) количества металлолома в сторону его уменьшения не более, чем на 6% от количества, указанного в протоколе взвешивания каждой партии (применительно к позициям 1; 2; 3 Таблицы № 1 п. 4.8. настоящего договора).

  - Стороны допускают отклонение (засоренность) количества металлолома в сторону его уменьшения не более, чем на 2% от количества, указанного в протоколе взвешивания каждой партии (применительно к позиции 5; 6 Таблицы № 1 п. 4.8. настоящего договора).

  - Стоимость каждой партии металлолома (норма загрузки одной автомашины) определяется сторонами предварительно. Фактическая стоимость партии отгруженного металлолома устанавливается сторонами по результатам взвешивания на весах, принадлежащих Заказчику.

  - Право собственности, в отношении передаваемого по настоящему Договору Товара, а также риск случайной гибели или повреждения Товара, переходят от Заказчика к Подрядчику с момента подписания Сторонами первичных документов, указанных в п.5.2.5. Настоящего Договора.

  - Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, Подрядчик передает на согласование Заказчику план производства работ по демонтажу технологического оборудования и металлоконструкций и ППР (проект производства работ) на объекте: Производственный цех 05 литер 18 (номер строения по ген. плану 481), ПАО «УХП» по адресу г. Нижний Тагил, Северное шоссе 21, включающий в себя мероприятия по демонтажу выведенных из эксплуатации технологического оборудования и металлоконструкций,  разбор, вывоз на утилизацию образовавшихся отходов (ТКО, строительный мусор, загрязненный грунт,  относящийся к 4-му и 5-му классу опасности отходов на лицензированные  полигоны, с указанием срока выполнения Работ. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения данного плана согласовывает его (Приложение №9).

  - Заказчик обязуется назначить представителя уполномоченного от имени Заказчика осуществлять контроль за качеством и сроками работ, а также принимать оперативные решения по вопросам, возникающим у Подрядчика, при выполнении Работ.

  - Заказчик оставляет за собой право изменить общее количество Товара, о чем заблаговременно сообщает Подрядчику, направив ему письменное уведомление. С момента направления уведомления Заказчика об уменьшении количества товара, прекращаются обязательства Подрядчика по оплате части партии Товара, указанной в соответствующем уведомлении, а также обязательства Заказчика - по передаче Товара, указанного в уведомлении.

- СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Стоимость работ по демонтажу технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций, выведенных из эксплуатации, составляет ___________ рублей _______ копеек, в том числе НДС ____ за тонну, определяется на момент подписания сторонами акта выполненных работ, с учетом объема работ, фактически выполненных Подрядчиком по факту взвешивания.

  - Подрядчик в течение 10-ти рабочих дней с момента окончания демонтажных работ предоставляет Заказчику Акт выполненных работ по демонтажу технологического оборудования, трубопроводов, металлоконструкций (ПСА), счет-фактуру, общий журнал работ (форма КС-6), а также документы, подтверждающие факт захоронения твердых неметаллических отходов на городском полигоне, предназначенном для захоронения отходов.

  - Счет – фактура должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства. В течение 5 (пяти) рабочих дней Сторона, получившая счет фактуру, не соответствующую требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

  - Оплата выполненных Подрядчиком работ по демонтажу производится Заказчиком в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ (ПСА), а также при предоставлении Общего журнала работ (форма КС-6).

  - Стоимость работ по вывозу и утилизации строительного мусора на городском полигоне составляет _______ рублей ______ копеек, в том числе НДС ____ за тонну, определяется на момент подписания сторонами акта выполненных работ, с учетом объема работ, фактически выполненного Подрядчиком, по факту взвешивания.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, Подрядчик перечисляет на расчетный счет Заказчика гарантийный платеж в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

  - Стоимость товара, полученного путем демонтажа технологического оборудования и металлоконструкций на объекте: Производственный цех 05 литер 18 (номер строения по генплану 481) ПАО «УХП» по адресу г. Нижний Тагил, Северное шоссе 21, по настоящему Договору, определяется в Спецификациях (Приложение № 1) к договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Стороны назначают источники информации по определению рыночной цены компании:

- В отношении позиций № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 Таблицы №1 ООО «УралСтройГрупп», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 2а, к. 2. Официальный сайт vtorplus.ru.

- В отношении позиций № 7, 8 Таблицы №1 ООО «МК «Меалин», Свердловская область, г. Екатеринбург, проезд Промышленный, 5Б.  Официальный сайт mealin.ru.

| № п/п | Категории металлолома | Коэффициент изменения цены | Рыночная цена на дату составления Спецификации за 1 т. (руб.) | Итоговая цена за 1 т. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3А размером не более (800*500*500 мм) |  |  |  |
| 2 | 12А, кабеля малого диаметра (до 10 мм.) и малого объёма (до 20 кг.). |  |  |  |
| 3 | 5А, биметалл (неотделимая нержавейка + черный металл) |  |  |  |
| 4 | 16А |  |  |  |
| 5 | Б26 (NI 8% - 9.5%) |  |  |  |
| 6 | Б27 |  |  |  |
| 7 | Медные кабели брутто |  |  |  |
| 8 | Алюминиевые кабели брутто |  |  |  |
| 9 | Медь (микс) |  |  |  |
| 10 | Алюминий профиль (вторичный) |  |  |  |
| 11 | Электродвигатели |  |  |  |
| 12 | Захоронение неметаллических материалов 4, 5 класса опасности |  |  |  |

Таблица №1.

  - Цена металлолома определяется по формуле: рыночная цена, размещенная на официальных сайтах vtorplus.ru и mealin.ru. на дату согласования, умноженная на коэффициент изменения цены, приведенный в таблице №1 в колонке «Коэффициент изменения цены».

    - Цена металлолома определяется ежеквартально, по факту изменения цен прайса источника информации, путем подписания Спецификации (Приложение №1) к договору, которые являются неотъемлемой частью договора, если не предусмотрено иное.

    - В случае изменения цен прайса источника информации, указанного в п. 4.8. главы 4 настоящего Договора, действующая на момент времени Спецификация, подлежит пересмотру.

    - Расчеты по настоящему Договору производятся сторонами путем взаимного зачета суммы задолженности   за Товар и суммы задолженности за Работы, с оформлением соответствующего акта.

    - Подрядчик обязуется произвести оплату в размере 100% подготовленного к вывозу объема металлолома, полученного в результате выполнения Подрядчиком по заданию Заказчика, демонтажа технологического оборудования, трубопроводов, металлоконструкций, выведенных из эксплуатации и вывезти его с территории Заказчика.

    - Общие сроки вывоза лома черных и цветных металлов, полученного в результате выполнения Подрядчиком по заданию Заказчика, демонтажа технологического оборудования, трубопроводов, металлоконструкций, выведенных из эксплуатации, определяются ежеквартально, путем подписания Спецификации (Приложение №1) к Договору, которые являются неотъемлемой частью договора.

    - Стороны не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оформляют акт сверки.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязуется:

    - По факту передачи и согласования с Заказчиком плана производства Работ и ППР (проект производства работ), принять от Заказчика площадку и выполнить на ней демонтажные Работы.

    - Подрядчик обязан своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы. Подрядчик должен иметь договор с лицензированной организацией на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов IV-V классов опасности; договор с лицензированной организацией на деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черного и цветного металла; договор с лицензированной организацией, эксплуатирующей полигон ТКО.

    - Организовать выполнение безопасного ведения работ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами ПАО «УХП».

    - Нести ответственность за определенные Договором сроки и качество работ. Имеет право выполнять и сдавать работы по настоящему договору, досрочно.

    - Немедленно информировать Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут привести к порче или гибели имущества.

    - Привлекать к исполнению договорных обязательств третьих лиц, исключительно с согласия Заказчика, при этом оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьих лиц как за свои собственные.

    - В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещать Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие в связи с уплатой штрафов, наложенных административными и надзорными органами за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил ведения работ, пожарной безопасности, правил охраны труда, превышение действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушения правил обращения с отходами и другие нарушения, а также возмещает имущественные потери, возникшие у Заказчика в связи с выплатой денежных средств третьим лицам в счет компенсации им вреда, причиненного по вине Подрядчика.

Указанные выше имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований или актов проверок государственных органов. При этом факт оспаривания решений, требований или актов государственных органов в вышестоящей инстанции или в суде не влияет на обязанность Подрядчика возместить потери.

    - Ознакомить всех своих сотрудников с инструкцией №46 «По пропускному и внутриобъектовому режиму на ПАО «УХП». Обеспечить контроль за соблюдением работниками Подрядчика пропускного и внутриобъектового режима. В случае нарушения работниками Подрядчика пропускного и внутриобъектового режима, такие лица будут лишены права доступа на территорию ПАО «УХП». В данном случае Подрядчик не вправе ссылаться на невозможность выполнения обязательств по договору вследствие недопущения его работников на территорию ПАО «УХП».

    - После окончания работ предоставить Заказчику:

- Акт сдачи-приемки результатов работ - 2 экз.;

- Документы, подтверждающие факт прием-передачу отходов 4-5 класса опасности на лицензированный полигон;

- Общий журнал работ (форма КС-6) – 1 экз.

5.1.10. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет, в установленные Заказчиком сроки, устранять допущенные при выполнении работ недостатки.

5.1.11. Подписать акт сверки расчетов в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.2 настоящего Договора.

5.1.12. Подрядчик обязан своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы. Подрядчик должен иметь договор с лицензированной организацией на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов IV-V классов опасности; договор с лицензированной организацией на деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черного и цветного металла; договор с лицензированной организацией, эксплуатирующей полигон ТБО.

5.1.13. Подрядчик обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками привлеченных организаций в течение всего срока действия Договора.

5.1.14. Подрядчик обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора по требованию Заказчика представить всю необходимую документацию по производству работ, связанных с исполнением Подрядчиком условий настоящего Договора на объектах Заказчика, для осуществления контроля соблюдения Подрядчиком требований норм, правил охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности с правом приостановки работ в случаях создания аварийных ситуаций, угрозы здоровью работающих, несоблюдения норм и правил безопасности.

  - Заказчик обязуется:

    - Предоставлять Исполнителю полную достоверную информацию об объекте, необходимую ему для выполнения работ по настоящему договору, в том числе документацию о согласовании или уведомление о производстве демонтажных работ.

    - Обеспечивать беспрепятственный доступ сил и средств Исполнителя на территорию и Объекты Заказчика, с учетом режимных требований, установленных на территории Заказчика.

    - Выполнить отключение объектов демонтажа от коммуникаций (вода, канализация и электроэнергия) собственными силами. Подготовить оборудование к последующему демонтажу (опорожнить, промыть, пропарить, нейтрализовать до норм ПДК.

    - По факту приема и согласования с Подрядчиком плана производства работ и ППР (проекта производства работ), передать Подрядчику площадку по акту-допуску для производства строительно-монтажных/демонтажных работ (Приложение № 7).

    - Обязанность Заказчика передать Товар Подрядчику считается исполненной с момента предоставления Товара в распоряжение Подрядчика и подписания Заказчиком следующих документов:

- Товарную накладную по форме ТОРГ-12 (по необходимости);

- Приемо-сдаточный акт (приказ на отгрузку);

- Счет-фактуру (по необходимости).

    - Уведомлять Подрядчика о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение Сторонами обязательств по Договору, а также о любых событиях, которые стали известны Заказчику, и которые имеют отношение к выполняемым Работам.

    - Произвести оплату демонтажных работ в срок, установленный п. 4.2 настоящего Договора.

    - Обеспечивать контроль и надзор за качеством работ, выполняемых Подрядчиком, учёт всех выявленных нарушений и отступлений от требований СНиП.

    - Осуществлять приёмку законченных работ.

    - При выявлении фактов отступлений от требований по качеству используемых материалов и качеству работ, регламентированных в СНиП, дать Подрядчику Предписание о приостановке работ и исправлении выявленных нарушений.

    - В случае неисполнения Подрядчиком предписаний по устранению выявленных нарушений в разумный срок либо срок, указанный Заказчиком в предписании, привлекать для устранения дефектов другого исполнителя с оплатой этих работ за счёт виновной стороны.

    - Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком по настоящему договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - Отказаться от оплаты результатов работ в случае их несоответствия требованиям, установленным условиями настоящего договора.

    - Предъявлять претензии по качеству выполненных работ в течение 2-х лет с момента окончания выполнения работ по договору, о чем извещает Подрядчика письменно.

- ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Стороны в течение 10 рабочих дней, с момента завершения выполненных работ, в соответствии с пунктом 1.1. Договора, оформляют и подписывают 2 экземпляра акта приема-передачи выполненных работ.

  - Заказчик в течение 10-ти дней после получения акта приема-передачи выполненных работ оформляет его (подписывает и ставит печать), либо готовит мотивированный отказ в приемке работ с перечнем замечаний. Оформленный акт приема-передачи выполненных работ или мотивированный отказ передаются Подрядчику или отправляются по почте заказным отправлением с описью вложения.

  - В процессе заключения и исполнения Договора допускается обмен документами посредством электронной и факсимильной связи с обязательным последующим предоставлением оригиналов. Все документы, направленные на электронный адрес или по факсу, указанные в реквизитах Сторон, имеют юридическую силу до момента получения Стороной оригиналов этих документов.

- УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

  - Территория производства работ определяется ППР, Актом-допуском и согласовывается с Заказчиком. Площадка может быть организована как на все сооружения, так и на каждое отдельное сооружение.

  - При необходимости и по заявке Подрядчика, Заказчиком может быть предоставлена отдельная площадка для разделки, сортировки, подготовки, погрузки в транспортное средство, а также иных действий необходимых для выполнения работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.

  - Временное электроснабжение (при необходимости) осуществляется Подрядчиком от точек подключения, предоставленных Заказчиком.

  - Водоснабжение (при необходимости) - Заказчик предоставляет точки подключения при технической возможности от существующих источников водоснабжения. При отсутствии возможности подключения в ближайшей возможной точке Подрядчик обеспечивает водоснабжение с помощью устройства временных сетей.

  - Временные сооружения: бытовые помещения, стоянки и пункты заправки техники, места хранения навесного оборудования, проезды, въезды и выезды с места проведения работ устанавливаются и оборудуются Подрядчиком согласно ППР.

  - Въезд и выезд автотранспорта и техники Подрядчика обеспечивается через контрольно-пропускные пункты с учетом требований службы режима Заказчика. Схема движения по территории указывается в ППР.

  - При необходимости проведения работ, связанных со вскрытием грунта, Подрядчик до начала работ обязан оформить разрешение на производство земляных работ на территории ПАО «УХП» по форме, согласованной в Приложении № 5 к настоящему договору.

  - При необходимости подключения к энергетическим сетям ПАО «УХП», Подрядчик, до момента подключения оформляет разрешение на подключение к энергетическим сетям по форме, согласованной в Приложении № 6 к настоящему договору.

  - При подключении к энергетическим сетям ПАО «УХП», Подрядчик обязан установить прибор учета за собственные средства.

  - Подрядчик должен обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими проходами и дорогами, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним.

  - В случае нарушения Подрядчиком требований п.п. 7.6. – 7.9, Подрядчик выплачивает штраф в размере, указанном в Приложении № 2.

  - До завершения выполнения работ Подрядчик несет ответственность за обеспечение требований охраны труда и соблюдение правил экологической и пожарной безопасности на территории проведения работ.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов.

- ОХРАНА ТРУДА

  - Персонал Подрядчика несет полную ответственность за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности на территории Заказчика.

  - Персонал Подрядчика обязан незамедлительно уведомлять должностных лиц Заказчика обо всех происшедших несчастных случаях, авариях, инцидентах и повреждениях.

  - Должностное лицо (руководитель работ) Подрядчика обязано до начала производства работ проверить обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью, защитными касками и другими средствами индивидуальной защиты и обеспеченность рабочего места первичными средствами пожаротушения.

  - К производству работ на территории Заказчика допускаются работники Подрядчика, обученные по профессии, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие в установленном порядке обучение по охране труда и промышленной безопасности, проверку знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, инструктажи по охране труда. Ответственность за допуск персонала к работе возлагается на руководителя работ от Подрядчика.

  - Перед началом производства работ, а также перед посещением территории Заказчика работники Подрядчика проходят у Заказчика вводный инструктаж по охране труда и вводный противопожарный инструктаж.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ, в объеме требования (претензии или иска), письменно предъявленного и документально подтвержденного другой стороной. Ответственность сторон наступает в случае признания должником претензии или вступления в законную силу решения суда.

  - В случае, если Подрядчик своими действиями (бездействием) причинил ущерб имуществу Заказчика либо имуществу третьих лиц, либо такое имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате дефектов (неисправностей, браков), обусловленных:

- ошибками, недоработками или нарушениями технологий выполнения работ, допущенными Подрядчиком в ходе выполнения работ по настоящему Договору;

- дефектами материалов и узлов и/или неисправностями оборудования, используемых Подрядчиком для проведения работ по настоящему договору.

Подрядчик обязан за свой счет выполнить работы по приведению такого имущества в состояние, имевшее место до его порчи, и/или возместить стоимость аналогичного нового имущества (в случае его гибели или утраты).

  - Стороны несут ответственность за нарушение мероприятий по обеспечению выполнения требований охраны труда, промышленной безопасности, требований охраны окружающей среды и пожарной безопасности, указанных в ППР, ЛНД Заказчика, а также нормативных документах РФ.

  - Проход персонала Подрядчика на территорию объекта осуществляется согласно действующим на объекте правилам и инструкциям о внутриобъектовом режиме.

  - Подрядчик несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- за безопасную эксплуатацию переданных ему в пользование территорий, помещений, коммуникаций, производственного оборудования, технологической оснастки, механизмов и приборов, в соответствии с требованиями правил охраны труда, пожарной безопасности и промсанитарии;

- за обеспечение условий труда на рабочих местах своего персонала, соответствующих требованиям безопасности и гигиены;

- за необходимую квалификацию своего персонала и соблюдение им правил охраны труда.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков окончания работ, а также сроков выполнения промежуточных этапов работ, указанных в план-графике производства работ, а также в разделе № 2 Договора «Сроки выполнения работ», Подрядчик выплачивает неустойку в размере 500 (пятьсот) рублей 00 копеек, за каждый календарный день просрочки.

Начисленная неустойка за неисполнение Подрядчиком своих обязательств удерживается Заказчиком при окончательном расчете за выполненные работы.

  - В случае нарушения работниками Подрядчика правил пропускного и внутриобъектового режима на объекте Заказчика, последний имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере, указанном в Приложении №2 к настоящему договору.

- ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору (в том числе изменение общей стоимости по договору, сроков выполнения работ и др.) оформляются дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих Сторон. При необходимости к дополнительному соглашению прилагается новый Календарный план на выполнение работ, который будет являться неотъемлемой частью дополнительного соглашения к настоящему Договора.

  - Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего договора в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

  - Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего договора в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

    - Доказательством фактически выполненных работ при одностороннем расторжении договора является двусторонний акт о приемке выполненных работ.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

  - Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных, сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

  - Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

  - Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

  - В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения договора.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны должны принять меры внесудебного разрешения таких споров. Под мерами внесудебного разрешения спора подразумевается обязательное направление Стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой Стороны.

  - Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом.

  - Претензия направляется адресату любым средством связи, обеспечивающим фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

  - Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи, либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

  - Обращение Стороны в суд допускается только после получения письменного ответа на претензию (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

  - В случае если в ходе внесудебного разрешения спора, стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, спор передается на разрешение Арбитражного суда Свердловской области.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ______________ г., а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

  - Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в том числе об открытии/закрытии банковских счетов.

  - Условия Договора являются конфиденциальными (составляющими коммерческую тайну) и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течении срока его действия, так и в последующие 2 (два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по законным требованиям.

  - Если иное не будет установлено соглашением сторон, то коммерческой тайной является все получаемые Сторонами друг от друга, в процессе исполнения, сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы, или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

  - Стороны не должны без предварительного письменного согласия друг друга использовать какие-либо сведения составляющие коммерческую тайну, кроме как в целях реализации Договора. Если сведения составляющие коммерческую тайну, стали достоянием гласности или были раскрыты третьему лицу в нарушении условий настоящего Договора то Раскрывающая Сторона в праве обратиться к Принимающей Стороне с требованием о возмещении причиненных убытков, включая упущенную выгоду.

  - Стороны не должны без предварительного письменного согласия друг друга использовать какие-либо сведения, составляющие коммерческую тайну, кроме как в целях реализации Договора. Если сведения, составляющие коммерческую тайну, стали достоянием гласности или были раскрыты третьему лицу в нарушение условий настоящего договора, то пострадавшая Сторона вправе обратиться к раскрывающей Стороне с требованиями о возмещении причиненных убытков, включая упущенную выгоду.

  - Стороны договорились о том, что копии любых документов в электронном виде высылаются по электронной почте со следующих адресов электронной почты: Подрядчик: _________________________________________ Заказчик: ПАО «УХП» E-mail: A.Perevalov@ucp.ru, A.Gainetdinova@ucp.ru. Документы, высланные с других адресов, юридической силы не имеют и сторонами не рассматриваются.

  - Все устные и письменные договорённости и соглашения, достигнутые до подписания настоящего Договора, не имеют юридической силы, если они не нашли отражения в тексте Договора, не определены сторонами в качестве приложения к Договору или противоречат положениям Договора.

  - Все приложения к Договору, согласованные и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью Договора и подлежат исполнению сторонами.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действующими с момента подписания соответствующего соглашения сторонами.

- АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: ПАО «УХП» Юридический и почтовый адрес: 622 012, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, ИНН 6623005777/КПП 662301001, р/с в 40702810716220101067 в Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург к/с 30101810500000000674, БИК 046577674 ОГРН 1026601369486; ОКПО 55778270; ОКАТО 65476370000 Генеральный директор ________________________/ Е.Е. Тынянских М.П.; Подрядчик _________________________ /_______________ М.П..

Приложение № 1

к договору №________/_______ от «___» ________2025 года,

на выполнение комплекса работ по демонтажу с последующим выкупом лома металлов

ОБРАЗЕЦ

Спецификация № ____

к договору №______/_______ от «___» ________2025 г. на выкуп металлолома

г. Нижний Тагил	                            			«___» ________2025 г.

- Заказчик обязуется продать, лом черных и цветных металлов, полученный в результате выполнения Подрядчиком по заданию Заказчика, комплекса работ по демонтажу, согласно договора №______/_______ от «___» ________2025 г., а Подрядчик обязуется произвести его оплату, подготовку, а также погрузку в транспортное средство и вывоз (транспортирование) с территории Заказчика.

ОБРАЗЕЦ

| № п/п | Категории металлолома | Коэффициент изменения цены | Рыночная цена на дату составления Спецификации за 1 т. (руб.) | Итоговая цена за 1 т. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3А размером не более (800*500*500 мм) |  |  |  |
| 2 | 12А, кабеля малого диаметра (до 10 мм.) и малого объёма (до 20 кг.). |  |  |  |
| 3 | 5А, биметалл (неотделимая нержавейка + черный металл) |  |  |  |
| 4 | 16А |  |  |  |
| 5 | Б26 (NI 8% - 9.5%) |  |  |  |
| 6 | Б27 |  |  |  |
| 7 | Медные кабели брутто |  |  |  |
| 8 | Алюминиевые кабели брутто |  |  |  |
| 9 | Медь (микс) |  |  |  |
| 10 | Алюминий профиль (вторичный) |  |  |  |
| 11 | Электродвигатели |  |  |  |
| 12 | Захоронение неметаллических материалов 4, 5 класса опасности |  |  |  |

- Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора №______/_______ от «___» ________2025 г.

- Сроки выполнения работ: с «____» __________________г. по «____» _____________________ г.

Заказчик:							Подрядчик:

___________________ /Е.Е. Тынянских/			_______________________/___________

м.п. 									м.п.

Приложение № 2

к договору №_____/_______ от «___» ________2025 года,

на выполнение комплекса работ по демонтажу с последующим выкупом лома металлов

Штрафные санкции, налагаемые

на сторонние организации за допущенные нарушения их работниками установленного на ПАО «УХП» пропускного и внутриобъектового режима

- Штраф в размере 1 000 рублей:

– за утерю временного пропуска, в случае заявления об этом в бюро пропусков в течении 3-х суток с момента утери (по истечению 3-х суток с последнего прохода через проходную пропуск считается сданным несвоевременно).

- Штраф в размере 3 000 рублей:

– за не предоставление информации в ВПСЧ №78 о перекрытии дорог, проездов, железнодорожных переездов;

– за использование ПГ без согласования с цехом 36, главным инженером иди директором по производству ПАО «УХП» и разрешения начальника ВПСЧ №78;

– за установку пожарной колонки на пожарный гидрант без присутствия представителя цеха 36;

– за использование первичных средств пожаротушения без согласования с начальником производства (цеха).

- Штраф в размере 5 000 рублей:

– за не сдачу, несвоевременную сдачу (позднее 3-х дней после окончания фактических работ сотрудником сторонней организации на территории промплощадки ПАО «УХП») временных пропусков;

- за нарушения на территории предприятия правил охраны труда и промышленной безопасности;

- за выполнение огневых работ в отсутствии ответственного лица за их проведение;

- за нарушение правил хранения и (или) правил транспортировки газовых баллонов.

- Штраф в размере 10 000 рублей:

–   за работу на неисправной электрогазосварочной аппаратуре или на аппаратуре с истекшими сроками освидетельствования;

–   за допуск к проведению огневых работ электрогазосварщика без удостоверения и талона по пожарной безопасности;

- за курение в неустановленных местах;

- за проход на территорию по пропуску с просроченным сроком действия;

- за отказ предоставить пропуск, вещи, грузы по требованию сотрудников охраны, ВПСЧ №78, отдела охраны труда и промышленной безопасности (ООТиПБ);

- за вынос материальных ценностей без соответствующего на то разрешения;

- за пронос фото-, кино-, видео-, аудио аппаратуры, а также магнитных и электронных носителей информации без специального разрешения.

- Штраф в размере 20 000 рублей:

- за пронос, употребление спиртных напитков, наркотических и токсических веществ;

- за проход, попытку прохода и нахождение на территории в алкогольном, наркотическом и токсическом опьянении, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования;

– за проведение на территории предприятия фото-, видеосъемки без соответствующего разрешения;

– за вынос документации без соответствующего разрешения;

- за нарушение общественного порядка на территории ПАО «УХП».

- Штраф в размере 30 000 рублей на организацию и до 50 000 рублей на физическое лицо – нарушителя:

- за проникновение на (с) территорию (ии) вне установленных контрольно-пропускных пунктов;

- за передачу личного пропуска другому лицу с целью использования для несанкционированного прохода на территорию предприятия;

- за проход на территорию по чужому пропуску;

- за нарушение согласованных с ПАО «УХП» маршрутов передвижения по территории и мест проведения работ;

- за нарушение согласованного с ПАО «УХП» графика нахождения на территории;

- за проведение огневых работ без служебных записок, согласованных с главным инженером или директором по производству ПАО «УХП» и начальником ВПСЧ №78;

- за проведение огневых работ без оформления наряда-допуска и без согласования с начальником ВПСЧ №78.

- Штраф в размере 50 000 рублей:

–   за каждый случай хищения материальных ценностей;

- за несанкционированное проведение огневых работ, приведшее к возникновению возгорания;

- за несанкционированный доступ и (или) изменения в информационные системы ПАО «УХП», осуществление съема информации с электронных, бумажных и др. носителей;

- за осуществление сбора, выноса, передачи информации, содержащей коммерческую тайну ПАО «УХП», ООО «Уралхимпласт-Амдор», ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус», АО УК «Химпарк Тагил», АО «БОС Химпарка Тагил»;

– за использование, предоставление документов с признаками фальсификации (в том числе электронных дубликатов подписей, оттисков печати, подложных сведений и иных признаков);

- за пронос на территорию ПАО «УХП», запрещенных в обороте предметов и веществ

(взрывчатые, наркотические вещества, яды, оружие, боеприпасы и т.п.) без специального на то разрешения.

- Штраф в размере 100 000 рублей:

- за подключение к энергетическим сетям ПАО «УХП» без оформленного разрешения на подключение к энергетическим сетям ПАО «УХП»;

- за проведение земляных работ на территории ПАО «УХП» без оформления разрешения на проведение земляных работ на территории ПАО «УХП»;

- за проезд через железнодорожные пути автомобильной и спецтехники вне мест пересечения автодорогами;

-  за проводить земляных и других строительных работ на расстоянии менее 2-х метров от оси железнодорожного пути без специального разрешения;

- за использование на территории ПАО «УХП» беспилотных летательных аппаратов любого вида без оформления специального на то разрешения.

- Штраф в размере 300 000 рублей:

- за повторное подключение к энергетическим сетям без оформленного разрешения на подключение к энергетическим сетям ПАО «УХП»;

- за повторное проведение земляных и других строительных работ на расстоянии менее 2-х метров от оси железнодорожного пути без специального разрешения;

- за повторный проезд через железнодорожные пути автомобильной и спецтехники вне мест пересечения автодорогами;

-  за повторное проведение земляных и других строительных работ на расстоянии менее 2-х метров от оси железнодорожного пути без специального разрешения.

- Штраф в размере 500 000 рублей:

-  		за несанкционированное проведение огневых работ, приведшее к возникновению пожара с материальным ущербом;

-  	за проведение земляных и других строительных работ на расстоянии менее 2-х метров от оси железнодорожного пути без специального разрешения, приведшее к повреждению железнодорожного полотна или сходу с него подвижного состава. Оплата штрафа не освобождает от обязанности восстановить поврежденный участок и (или) имущество за собственные средства;

- за повреждение инженерных сетей при производстве земляных работ на территории ПАО «УХП» без разрешения на проведение земляных работ на территории ПАО «УХП». Оплата штрафа не освобождает от обязанности восстановить поврежденный участок за собственные средства;

- за повреждение инженерных сетей при производстве земляных работ на территории ПАО «УХП» по оформленному разрешению на проведение земляных работ на территории ПАО «УХП» в том случае, если поврежденный участок был обозначен как действующий и пунктом 6 разрешения определены специальные условия производства работ. Оплата штрафа не освобождает от обязанности восстановить поврежденный участок за собственные средства;

- Уплата штрафа не освобождает от ответственности за возмещение прямого материального ущерба ПАО «УХП», а также ущерба третьим лицам.

- За повторное аналогичное нарушение одним лицом в течение одного года штраф уплачивается в двойном размере. За каждое третье и последующее аналогичное нарушение одним лицом в течение одного года штраф уплачивается в тройном размере.

- Уплата штрафа не гарантирует возврат пропуска лицу, нарушившему установленный порядок.

# Штраф уплачивается в срок не более 30 дней с момента получения претензии.

Заказчик:						      	Подрядчик:

Генеральный директор ПАО «УХП»

___________________ Е.Е. Тынянских                           	__________________ /___________________

Приложение № 3

к договору №_____/_______ от «___» ________2025 года,

на выполнение комплекса работ по демонтажу с последующим выкупом лома металлов

ОБРАЗЕЦ

Акт № ___________

приемки места производства работ от «____»__________________202__г.

ОБРАЗЕЦ

Структурное подразделение ПАО «УХП»

Местонахождение: _____________________________________________________________

| № п/п | Состояние технологического места после демонтажа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Представители Подрядчика и Заказчика своими подписями подтверждают фактическое состояние места проведения работ (соответствует / не соответствует требованиям) по окончании работ.

Заказчик:						      	Подрядчик:

Генеральный директор ПАО «УХП»                          		Директор

___________________ Е.Е. Тынянских                           		__________________ /______________

Приложение № 4

к договору №_____/_______ от «___» ________2025 года,

на выполнение комплекса работ по демонтажу с последующим выкупом лома металлов

ОБРАЗЕЦ

АКТ-ДОПУСК

для производства строительно-монтажных работ

на территории организации

| г. Нижний Тагил |  |  |  |  |  |  |  | «___» ________ 202__ г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |
| ОБРАЗЕЦ представитель генерального подрядчика (субподрядчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ф.И.О., должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о нижеследующем. Организация заказчика предоставляет участок (территорию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование участка (территории)) |  |  |  |  |  |  |  |
| для производства на нем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ) |  |  |  |  |  |  |
| под руководством технического персонала - представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начало «__» ______ 202_ г. |  |  |  |  |  | окончание «__» _______ 202_ г. |  |  |  |
| До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия |  |  |  |  | Срок выполнения |  |  |  | Исполнитель |
| - Провести вводный инструктаж. - Оформить акт передачи объекта. - Назначить отв. за безопасное проведение работ. |  |  |  |  | До начала работ. До начала работ. До начала работ. |  |  |  | ООТ и ПБ ПАО «УХП» ПАО «УХП» Отв. руководитель от подрядчика |

Заказчик:						      	Подрядчик:

Генеральный директор ПАО «УХП»                          		Директор

___________________ Е.Е. Тынянских                           		__________________ /_______________

Приложение № 5

к договору №_____/_______ от «___» ________2025 года,

на выполнение комплекса работ по демонтажу с последующим выкупом лома металлов

ОБРАЗЕЦ

Срок действия разрешения

с "___"______________ 20____ г.

по "___"______________ 20____ г.

Разрешение № _______________

на производство земляных работ на территории ПАО «УХП»

1. Место проведения земляных работ

2. Непосредственный руководитель работ

(организация/подразделение, должность, Ф.И.О.)

3. Характер земляных работ

4. Выкопировка из генплана предприятия с указанием места проведения земляных работ и всех подземных сооружений в масштабе 1:500 соответствует натуре, выдана непосредственному руководителю работ.

Сотрудник оформивший разрешение

ОБРАЗЕЦ

(организация/подразделение, должность, Ф.И.О.)

5. Производство работ дополнительно согласовать со следующими службами и цехами (нужное подчеркнуть):

| Пожарная охрана | Цех 34 | Цех 36 | Цех 39 | УИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность | должность | должность | должность | должность |
| подпись | подпись | подпись | подпись | подпись |
| дата: | дата: | дата: | дата: | дата: |

6. Условия производства работ

7. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа по инструкции № 26 «По охране труда при выполнении земляных работ»

| № п/п | Ф.И.О. | Профессия | Подпись инструктируемого о прохождении инструктажа | Ф.И.О., подпись проводившего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. Выкопировка из генплана предприятия получена, с условиями работ ознакомлен, инструктаж с исполнителями проведен.

Непосредственный руководитель работ

(Ф.И.О., подпись, дата)

9. Разрешение оформлено в 2-х экземплярах. Производство земляных работ разрешаю, главный инженер /главный энергетик

(Ф.И.О., подпись, дата)

Заказчик:						      	Подрядчик:

Генеральный директор ПАО «УХП»                         		Директор

___________________ Е.Е. Тынянских                           		__________________/______________

Приложение № 6

к договору №_____/_______ от «___» ________2025 года,

на выполнение комплекса работ по демонтажу с последующим выкупом лома металлов

ОБРАЗЕЦ

Заполняется для каждого вида энергоресурса.		           Срок действия разрешения

с "___" ________________ 20____ г.

по "___"________________ 20____ г.

Разрешение № _______________

на подключение к энергетическим сетям ПАО «УХП»

ЗАЯВКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подрядная организация: ______________________________________________________________						(наименование подрядной организации)

Вид энергоресурса (нужное отметить):

ПХВ      Техническая вода      Электроэнергия      Сжатый воздух      Пар       Азот

Для электроэнергии: мощность _________ кВт, напряжение __________ В.

Для ПХВ, технической воды, сжатого воздуха, азота: расход ______м3/час, давление _______кгс/см2.

Для пара: расход ____________ т/час, давление __________ кгс/см2, температура ______________ ⁰С.

Для производства работ в цехе/на территории ___________________________________________

ОБРАЗЕЦ

___________________________________________________________________________________

в период: с _______________________________ по _______________________________________

Ответственный от подрядной организации ___________________________________________                                                                                          			   (ФИО)

назначенный приказом № __________________________ дата: _____________________________

(копия приказа о назначении ответственного лица приложена к заявке).

При оформлении разрешения на подключение к сетям электроснабжения дополнительно указать:

Группа по электробезопасности ответственного __________________________________________

удостоверение/протокол № _______________ дата очередной сдачи _________________________

Заявку подал _______________________________________________________________________

(представитель подрядной организации, должность, ФИО, подпись)

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

дата: «____» ________________ 20      г.

Начальнику цеха № _________________________________________________________________

произвести подключение _____________________________________________________________

в соответствии с заявкой______________________________________________________________

Граница ответственности устанавливается: ____________________________________________

___________________________________________________________________________________

Особые условия: Подключить опломбированный прибор учета. Снять начальные, а по окончании работ -  конечные показания прибора учета.

Тип прибора учета, номер, дата поверки__________

Начальные показания: ______________________; конечные показания_______________________: Подключение разрешаю, главный энергетик	____________________________________________

(дата, Ф.И.О., подпись)

Разрешение на подключение принял:

Начальник цеха №

__________________________________________________________________________________	                                                                                                   (дата, Ф.И.О., подпись)

Подключение произвел:

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                 (дата, должность, Ф.И.О., подпись)

Энергоресурс принял:

___________________________________________________________________________________

(дата, должность, Ф.И.О., подпись)

Заказчик: 						      	Подрядчик:

Генеральный директор ПАО «УХП»                    		Директор

___________________ Е.Е. Тынянских                           		__________________/________________

Приложение № 7

к договору №_____/_______ от «___» ________2025 года,

на выполнение комплекса работ по демонтажу с последующим выкупом лома металлов

Перечень оборудования, металлоконструкций, подлежащего демонтажу

Заказчик: 						      	Подрядчик:

Генеральный директор ПАО «УХП»                    		Директор

___________________ Е.Е. Тынянских                           		__________________/________________

Приложение № 8

к договору №_____/_______ от «___» ________2025 года,

на выполнение комплекса работ по демонтажу с последующим выкупом лома металлов

### Акт сдачи-приемки оказанных услуг по демонтажу оборудования и металлоконструкций

ОБРАЗЕЦ

г. Нижний Тагил							      	 «__»_____________2025 г.

Публичное акционерное общество «Уралхимпласт» (ПАО «УХП») в лице генерального директора Тынянских Елены Евгеньевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и ___________________лице___________________, с другой стороны, во исполнение Договора №_________________от ____________________г. оформили настоящий Акт о нижеследующем:

- Исполнитель по поручению Заказчика своевременно и в полном объеме оказал услуги по демонтажу оборудования и металлоконструкций согласно техническому заданию.

| Цех | Номер позиции на схеме | Наименование оборудования | Масса (тн) | Сдал (ФИО) | Принял (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Претензий к оказанным Исполнителем услугам у Заказчика нет (или: услуги были оказаны со следующими недостатками: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

### ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Исполнитель:

Заказчик: 						      	Подрядчик:

Генеральный директор ПАО «УХП»                    		Директор

___________________ Е.Е. Тынянских                           		__________________/________________

Приложение № 9

к договору №_____/_______ от «___» ________2025 года,

на выполнение комплекса работ по демонтажу с последующим выкупом лома металлов

План-график на выполнение комплекса демонтажных работ технологического оборудования и металлоконструкций по цеху № 05. Номер строения по генплану 481

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

Заказчик: 						      	Подрядчик:

Генеральный директор ПАО «УХП»                    		Директор

___________________ Е.Е. Тынянских                           		__________________/________________

Приложение № 10

к договору №_____/_______ от «___» ________2025 года,

на выполнение комплекса работ по демонтажу с последующим выкупом лома металлов

План

Заказчик: 						      	Подрядчик:

Генеральный директор ПАО «УХП»                    		Директор

___________________ Е.Е. Тынянских                           		__________________/________________